„ვამტკიცებ“

შპს „თელმიკო“-ს

გენერალური დირექტორი

ა.ი. მარკოვი

____________________________

«___» ______________ 2025წ.

ტექნიკური დავალება

შპს „თელმიკო“-ს შესყიდვაზე

№ 683.25.00045  „ტესტირება შეღწევადობაზე“

(პენტესტი)

შწკპ  2025წ.

1.	ზოგადი მოთხოვნები

1.1. მომსახურების გაწევის საფუძველი

შესყიდვის მიზანია კონტრაქტორის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს შეღწევადობის ტესტირების მომსახურებას (pentest).

1.2. მოთხოვნები მომსახურების გაწევის ვადების მიმართ

მომსახურების გაწევის პერიოდი:

• შეღწევადობის ტესტის დაწყების თარიღი:  ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2 კვირის დღის ვადაში.

• შეღწევადობის ტესტის დასრულების თარიღი:  დაწყებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში.

• შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენა: შეღწევადობის ტესტის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში.

1.3. ნორმატიული მოთხოვნები მომსახურების ხარისხისა და მათი შედეგების შესახებ:

მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს გაწეული მომსახურების ხარისხის შესაბამისი დონის უზრუნველყოფით, მომსახურების გაწევის ვადის გაზრდის გარეშე. მომსახურების გაწევა უნდა უზრუნველყოს ეფექტურმა გუნდმა,  რომელიც ორგანიზებულია შემსრულებლის საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული ფორმალიზებული მიდგომის საფუძველზე საპროექტო საქმიანობის პროცესის ორგანიზების მიმართ.

სამუშაოების კოორდინირებისთვის შემსრულებლისა და დამკვეთის მხრიდან უნდა გამოიყონ მენეჯერები, რათა დროულად მოაგვარონ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული საკითხები.

მომსახურების გაწევის პროცესში შემსრულებელი უნდა დაეყრდნოს ინფორმაციული  უსაფრთხოების საყოველთაოდ  აღიარებულ სტანდარტებსა და სახელმძღვანელოებს, კერძოდ

−	Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF);

−	Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM);

−	National Institute of Standards and Technology (NIST) Guideline on Network Security Testing;

−	Open Web Application Security Project (OWASP);

−	BSI Penetration Testing Model;

−	Cybersecurity Vulnerability Assessment Methodologies (Cybersecurity VAMs);

−	Penetration Testing Execution Standard (PTES);

−	Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM);

−	Web Application Security Consortium (WASC);

−	Стандарты серии ISO 27000;

−	Стандарты Center for Internet Security (CIS);

−	Common Vulnerability Scoring System (CVSS);

2.	მოთხოვნები სამუშაოების შესრულების მიმართ

2.1. მომსახურების მოცულობა

აღწერილია წინამდებარე ტექნიკური დავალების  #1 დანართში.

2.2. მოთხოვნები მომსახურების გაწევის ორგანიზებისთვის: შემსრულებელი დისტანციურად (ან საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე ვიზიტით) გაუწევს მომსახურებას დამკვეთს, რომელიც უზრუნველყოფს შემსრულებლისთვის აუცილებელ წვდომას.

2.3. მოთხოვნები გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობის მიმართ: არ არის საჭირო.

2.4. უსაფრთხოების მოთხოვნები

შემსრულებელი პასუხისმგებელია მისი პერსონალის მიერ მიყენებულ ზარალზე, რომელიც დაკავშირებულია კონფლიქტებთან და დისციპლინის დარღვევასთან.

მომსახურების გაწევის აუცილებელი პირობაა დამკვეთსა  და შემსრულებელს შორის კონფიდენციალურობის შეთანხმების არსებობა, რომლის მოქმედებაც  ვრცელდება მომსახურების გაწევის მთელ პერიოდზე. მითითებული კონფიდენციალურობის შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში ეს უკანასკნელი უნდა გაფორმდეს მომსახურების ხელშეკრულებასთან ერთად.

2.5. შემსრულებლის პასუხისმგებლობა

შემსრულებელი პასუხისმგებელია სათანადო ხარისხის მომსახურების გაწევაზე წინამდებარე ტექნიკური დავალებით დადგენილ ვადებში.

შემსრულებელი პასუხისმგებელია დამკვეთის ინფორმაციის ან ქონების დაკარგვასა ან დაზიანებაზე მომსახურების მიწოდების ფარგლებში შემსრულებლის მიერ ჩადენილი ქმედებების დროს, თუ ასეთი ქმედებები წინასწარ არ იყო შეთანხმებული დამკვეთთან.

შემსრულებელი არ აგებს პასუხს, თუ მომსახურების გაწევა შეუძლებელია ფუნქციონირებაში შეცდომების/შეფერხებების /გაფუჭების გამო, რომლებიც არ არის დაკავშირებული შემსრულებლის ქმედებებთან, ასევე IT ინფრასტრუქტურის გამო  (მათ შორის, საკომუნიკაციო ხაზების ხარისხთან დაკავშირებით), რომელიც არ არის დაკავშირებული შემსრულებლის საკუთარ რესურსებთან.

2.6. მოთხოვნები ქვეკონტრაქტორების ჩართვის წესისთვის

ქვეკონტრაქტორების ჩართვა დაუშვებელია.

3.	მოთხოვნები შესყიდვის მონაწილის კომერციული წინადადების ფორმირების პროცედურის, ფასის დასაბუთების, გაანგარიშების მიმართ

3.1. კომერციული წინადადება უნდა შეიცავდეს:

- მომსახურების მიმდინარე ღირებულებას.

- შეღწევადობის ტესტირების გუნდის წევრებს და კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატებს

- მინიმუმ 3 წარმატებით განხორციელებული პროექტის შესახებ ინფორმაციას

4.	მოთხოვნები შესყიდვის მონაწილეების მიმართ

4.1. მოთხოვნები საკადრო რესურსებსა  და მათ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.

შეღწევადობის ტესტირების  ჩამტარებელი პირი სავალდებულოა ავტორიზებული იყოს ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ.

4.2. მოთხოვნები საზომი ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტების მიმართ: არ არის საჭირო.

4.3. მოქმედი ნებართვების, ატესტაციების, თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების მოწმობების,  ლიცენზიების არსებობასთან დაკავშირებით.

მონაწილე აკრედიტებული უნდა იყოს ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ.

4.4. მოთხოვნები მენეჯმენტის სერტიფიცირებულ სისტემებთან დაკავშირებით:

სავალდებულო არ არის, მაგრამ სასურველია, რომ მონაწილეებმა წარმოადგინონ მოქმედი სერტიფიკატები ხარისხის მართვის სისტემისთვის ISO 9001:2015-ის შესაბამისად  და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემისთვის ISO/IEC 27001:2022-ის შესაბამისად.

4.5. მოთხოვნები ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილებასთან დაკავშირებით:

კომპანიას აქვს კიბერუსაფრთხოების ბაზარზე მუშაობის 3 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება.

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია წარმატებით დასრულებული უსაფრთხოების შეღწევადობის ტესტირების პროექტების რაოდენობის შესახებ, ასევე დამადასტურებელი დოკუმენტები. (მინიმუმ 3 პროექტი ბოლო 2 წელიწადში)

4.6. მოთხოვნები ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციებისთვის: ქვეკონტრაქტორების ჩართვა დაუშვებელია.

4.7. კონფიდენციალურობა

მხარეებს შორის ურთიერთობისას მხარეები ხელს აწერენ შეთანხმებას კონფიდენციალური ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის შესახებ.

მხარეები სრულად აცნობიერებენ  ინფორმაციის კრიტიკულობას, როგორც საწყისი მონაცემების, ასევე სამუშაოების შედეგებისას.

სამუშაოების წარმოების დროს შემსრულებლის სპეციალისტებმა არ უნდა განახორციელონ რაიმე ისეთი ქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამკვეთის საინფორმაციო აქტივების განადგურება ან დაბლოკვა, თუ ასეთი სამუშაო უნდა განხორციელდეს დაცულობის ანალიზის შესრულების ფარგლებში (მაგალითად, დაუცველობის ექსპლუატაცია, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ინფრასტრუქტურის/საინფორმაციო სისტემების დეგრადაცია), მაშინ სამუშაო ცალკე უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.

შემსრულებლის მიერ სამუშაოების წარმოების დროს დაუშვებელია მიზანმიმართული უარყოფითი ზემოქმედება დამკვეთის IT ინფრასტრუქტურასა და IT სერვისებზე, მას შემდეგ, რაც შემსრულებლის სპეციალისტები მიიღებენ წვდომას დამკვეთის პერიმეტრზე, ასევე შემსრულებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს ამის თაობაზე უნებლიე ნეგატიური ზემოქმედების ალბათობის შემთხვევაში, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დამკვეთის  IT ინფრასტრუქტურასა და IT სერვისებზე, მათ შორის, მათ ხელმისაწვდომობაზე.

5. მოთხოვნები ანგარიშსწორების მიმართ

ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ფორმით, თანხის გადარიცხვის გზით მიმწოდებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე, მიმწოდებლის მიერ სრული დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა და ორივე მხარის მიერ დამოწმებული მიღება-ჩაბარების აქტის (ორიგინალის)) წარდგენის მომენტიდან 30-ე კალენდარულ დღეს, ხოლო თუ გადახდის თარიღი ემთხვევა შაბათ-კვირას, გადახდა ხორციელდება შაბათ-კვირის მომდევნო პირველივე სამუშაო დღეს.

6. ტდ-ის დანართები

დანართი №1 -  შეღწევადობის ტესტირების სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები   (pentest)

შეთანხმებულია:

შპს „თელმიკო“-ს

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი                                     ანზორ მეხრიშვილი

თარიღი   __ __ ____

ტექნიკური დავალების დანართი № 1

შეღწევადობის ტესტირების სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები    (pentest)

1	ზოგადი ცნობები

1.1	სამუშაოების სახელწოდება

სამუშაოების სრული სახელწოდება – «შეღწევადობის ტესტირების სამუშაოების ჩატარება (pentest)».

1.2	სამუშაოების ჩატარების მიზნები და ამოცანები

შესასრულებელი სამუშაოს მიზანია ინფრასტრუქტურის დაცულობის ანალიზის ჩატარება, რომელიც მოიცავს დაცულობის გარე და შიდა ანალიზს.

მთავარი მიზანია დასაცავი საინფორმაციო აქტივების ერთი ან რამდენიმე თვისების დარღვევის შესაძლებლობის შეფასება, როგორებიცაა: კონფიდენციალურობა, მთლიანობა, ხელმისაწვდომობა.

სამუშაო ადგილი:

- ადგილზე ვიზიტი (საჭიროების შემთხვევაში)

- დისტანციურად (ინტერნეტის საშუალებით).

1.3 სამუშაოს შესრულების ფარგლებში გადასაჭრელი ამოცანები:

სამუშაოს ფარგლებში გადაიჭრება შემდეგი ამოცანები:

− გამოვლინდება ხარვეზები ინფორმაციული უსაფრთხოების გამოყენებულ ღონისძიებებში და საინფორმაციო სისტემების მუშაობაში;

− შეფასდება დამრღვევის მიერ მათი გამოყენების შესაძლებლობა.

1.4	სამუშაოების მოცულობა

სამუშაოების წარმოების ფარგლებში (თუ ეს შესაძლებელია):

− ტარდება დაცულობის გარე ანალიზი;

− ტარდება უსაფრთხოების შიდა ანალიზი, მათ შორის ტესტირება პრივილეგიების ამაღლებაზე და დახურული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობაზე, რომელიც არ არის განკუთვნილი ავტორიზებული მომხმარებლებისთვის (მომსახურებების ჩამონათვალი განისაზღვრება დამატებით);

ინფორმაციის დახურულ ინფორმაციად  კლასიფიკაციის კრიტერიუმებს დამატებით განსაზღვრავს დამკვეთი.

− შემუშავდება  რეკომენდაციები გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და ინფორმაციული აქტივების დაცულობის დონის ამაღლების მიზნით.

1.5 სამუშაოების წარმოების საზღვრები

მუშაობების  წარმოების ფარგლები  მოიცავს და იყოფა 2 ეტაპად

- პირველი ეტაპი - Black Box Penetration Test - შეღწევადობის ტესტირების ჩამტარებელ კომპანიას არ ექნება არანაირი ინფორმაცია „თელმიკოს“ ინფრასტრუქტურაზე, IP მისამართებსა თუ Web აპლიკაციებზე.

- მეორე ეტაპი - Gray Box Penetration Test – პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ შეღწევადობის ტესტირების ჩამტარებელ კომპანიას მიეცემა წვდომა „თელმიკოს“ შიდა ქსელში, რათა მოხდეს შემდეგი გარემოს შეფასება:

− ქსელის პერიმეტრის მოწყობილობები, ქსელური მოწყობილობები (Firewall, Core Switch)

− ვირტუალური სერვერები (40-მდე სერვერი, Linux, Windows);

− ვებ -აპლიკაციები  (TELMICO.GE, ბილინგის პროგრამა, დოკუმენტების მართვის პროგრამა TED, CallUp);

− მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები (TED, 1C, Billing);

− უსადენო ქსელები;

− ქსელის სეგმენტაცია და იზოლაცია;

− კლიენტთა მომსახურების ერთი ცენტრის ქსელი.

2 დამრღვევის მოდელი

ყველა ოპერაცია უნდა შესრულდეს შემსრულებლის სპეციალისტების მიერ, რომლებიც იმყოფებიან იმავე პირობებში, როგორშიც პოტენციური დამრღვევი. სამუშაოების შესრულების ფარგლებში უნდა განიხილებოდეს დამრღვევის შემდეგი ტიპები:

2.1 გარე დამრღვევის

− გარე ქსელის მხრიდან მოქმედი გარე დამრღვევი, რომელსაც არ აქვს პრივილეგიები დამკვეთის საინფორმაციო აქტივებში და ახორციელებს შეტევებს, რომლებიც მიზნად ისახავს წვდომას ერთ ან მეტ კვანძზე, საკმარისი შესაძლებლობებით აქტივების შიდა კომპონენტებზე თავდასხმების ორგანიზებისთვის. ამასთან, ამ დამრღვევს აქვს გარკვეული ინფორმაცია ტესტირების ობიექტის შესახებ. დამრღვევის ეს მოდელი გამოიყენება ეტაპზე „გარე ტესტირება".

2.2	შიდა დამრღვევი

− დამკვეთის გარკვეულ სეგმენტზე სანქცირებული  წვდომის მქონე შიდა დამრღვევი, რომელიც ახორციელებს თავდასხმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს წვდომას ინფორმაციული აქტივების მართვის ძირითად კომპონენტებსა და ფუნქციებზე,  დამუშავებულ ინფორმაციაზე ან აქტივების მწყობრიდან გამოყვანას.  დამრღვევის  ეს მოდელი გამოიყენება ეტაპზე "შიდა ტესტირება".

3 სამუშაოების წარმოების მეთოდოლოგია

უსაფრთხოების ანალიზის ჩატარებისას შემსრულებელმა უნდა დაიცვას (მაგრამ არ შემოიფარგლოს) ზოგადად მიღებული სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა, როგორებიცაა:

−	Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF);

−	Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM);

−	National Institute of Standards and Technology (NIST) Guideline on Network Security Testing;

−	Open Web Application Security Project (OWASP);

−	BSI Penetration Testing Model;

−	Cybersecurity Vulnerability Assessment Methodologies (Cybersecurity VAMs);

−	Penetration Testing Execution Standard (PTES);

−	Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM);

−	Web Application Security Consortium (WASC);

−	ISO 27000 სერიის სტანდარტები;

−	Center for Internet Security (CIS) სტანდარტი;

−	Common Vulnerability Scoring System (CVSS);

სამუშაო უნდა მოიცავდეს (მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს) Gray Box, Black Box ტიპის შემოწმების მეთოდებს.

4	მოთხოვნები სამუშაოების შემადგენლობისა და შინაარსის  მიმართ

სამუშაოები რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. სხვადასხვა ეტაპის სამუშაო  შეიძლება შესრულდეს ერთდროულად (პირველის გარდა).

4.1 წინასაპროექტო კვლევის ჩატარება

მოცემულ ეტაპზე უნდა განისაზღვროს და დამკვეთთან შეთანხმდეს  შემდეგი:

1. დაცულობის ანალიზის ჩატარების საზღვრები.

2. ინფორმაციის დახურულ ინფორმაციად კლასიფიკაციის კრიტერიუმები.

3. განაწილება და პასუხისმგებლობის დადგენა იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც დაცულობის ანალიზის ფარგლებში მოქმედებების განხორციელება იწვევს უარყოფით შედეგებს დამკვეთის ინფრასტრუქტურაში.

4. დამკვეთის შესაბამის სამსახურებთან ურთიერთობის წესი.

5. ტექნიკური დეტალები (წვდომის სახეები, IP და ა.შ.).

6. შემსრულებლის თანამშრომლების განთავსება (საჭიროების შემთხვევაში) დაცულობის ანალიზის ჩატარების დროს.

7. წვდომა და უფლებები დამკვეთის ინფრასტრუქტურაში შემსრულებლის თანამშრომლებისთვის.

სამუშაოების ეტაპის შედეგი უნდა იყოს შეთანხმებული დოკუმენტი „დაცულობის ანალიზის პროგრამა“, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

− გამოკვლევის  საწყისი პირობების აღწერა და ამოცანების დასახვა;

− დაცულობის ანალიზის დროს განსახორციელებელი მოქმედებების თანმიმდევრობის აღწერა (ზოგადი სცენარი, დაცულობის ანალიზის დაწყების მომენტში, შემსრულებლის მიერ განხორციელების სავარაუდო ვადებით);

− გამოკვლევის შესაძლებლობების შეცვლის პროცედურის აღწერა, ასევე გადაწყვეტილებისა დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ქმედებების შესრულებაზე უარის თქმის შესახებ;

− გამოვლენილი მოწყვლადობების აღწერის შაბლონი, რომელიც მოიცავს მათი კრიტიკულობის ხარისხის შეფასებას;

− რეკომენდაციების შაბლონი (მოთხოვნები რეკომენდაციების შინაარსის მიმართ, , საჭიროების შემთხვევაში მაგალითის ჩათვლით).

4.2	ეტაპი „გარე ტესტირება“ (Black Box)

დამკვეთის ქსელის პერიმეტრის დაცულობის ანალიზი უნდა მოიცავდეს შემოწმებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მოწყვლადობის აღმოჩენას და ექსპლუატაციას ქსელისა და გამოყენებით დონეებზე.

გარე ტესტირების ჩატარების წესი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს:

- წინასწარი ინფორმაციის მიღება დამკვეთის ქსელის პერიმეტრის შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან. ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის შეგროვება  კლიენტის კორპორაციული ქსელის სტრუქტურისა და კომპონენტების შესახებ, როგორებიცაა დომენის სახელები და ზონები, ქსელის დამისამართება,  ქსელის კომპონენტები და გამოყენებული უსაფრთხოების ინსტრუმენტები. საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროების სახით გამოიყენება ვებსაიტები ინტერნეტში, ფორუმები, ახალი ამბების ზოლები,  გამოქვეყნებული ინტერვიუები დამკვეთის თანამშრომლებთან, დამკვეთის თანამშრომლების რეზიუმეები და ა.შ.;

- დამკვეთის ქსელის პერიმეტრის კვანძების სკანირება, მოწყობილობების, ოპერაციული სისტემების, აპლიკაციების ტიპების განსაზღვრა გარე ზემოქმედებაზე რეაქციის მიხედვით. ხდება იდენტიფიცირებული სერვისების სიის შედგენა  სამუშაოების საზღვრებში შემავალ კვანძებზე. თუ სამუშაოების ჩატარების  ფარგლებში არის კვანძებისა და სერვისების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, შემაჯამებელ ანგარიშში მიუთითებენ მხოლოდ ზოგად მონაცემებს გამოვლენილი სერვისების ტიპებისა და რაოდენობის შესახებ, ხოლო სრული ინფორმაცია (სკანირების შედეგები) შეიძლება მიეწოდოს დამკვეთს მოთხოვნის მიხედვით;

− ქსელის სერვისების მოწყვლადობების  იდენტიფიცირება. ხდება ქსელის პერიმეტრის კვანძების სკანირების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი. ხდება ქსელის პერიმეტრზე ქსელის სერვისების გამოყენების ფაქტების გამოვლენა,  რომლებზე წვდომამაც  გარე დამრღვევის მხრიდან   შეიძლება გამოიწვიოს სისტემების კომპრომეტაცია,  სენსიტიური მონაცემების ხელში ჩაგდება, მომსახურებაზე უარის შეტევების რეალიზება და სხვა საფრთხეები;

− ქსელური ინფრასტრუქტურის სერვისების (DNS, ელექტრონული ფოსტა და ა.შ.) დაცულობის ანალიზი. განისაზღვრება ინფრასტრუქტურულ  სერვისებსა და აპლიკაციებში მოწყვლადობის არსებობა ან არარსებობა (შესაბამისი სამსახურების  გამოყენებისას);

− ინსტრუმენტული გამოკვლევა დაცულობის კონტროლის სისტემისა და ხელსაწყოების გამოყენებით. ხდება ქსელური სერვისების და კვანძების მოწყვლადობაის გამოვლენა, რომლებიც შეიძლება მოიძებნოს ავტომატიზებული მეთოდებით,  სამუშაოების ჩატარების საზღვრებში;

− პირველადი შედეგების ანალიზი, მოწყვლადობების ხელით ვერიფიკაცია.  დადასტურებულია ინსტრუმენტული სკანირების დროს გამოვლენილი მოწყვლადობების არსებობა, გამოირიცხება  დაცულობის ანალიზის ავტომატიზებული საშუალებების  ცრუ ამუშავებით გამოწვეული მოწყვლადობა (მსგავსი ვერიფიკაციის შესაძლებლობისა და მიზანშეწონილობის შემთხვევაში);

− გარე ვებ აპლიკაციების დაცულობის ანალიზი შავი ყუთის მეთოდის გამოყენებით, ანუ დამრღვევის მხრიდან, რომელსაც არ აქვს არანაირი ინფორმაცია და ლოგიკური წვდომა ვებ აპლიკაციებზე. ვებ აპლიკაციების დაცულობის ანალიზის მიზანია მოწყვლადობის იდენტიფიცირება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქსელის პერიმეტრის დასაძლევად და შემდგომში შეტევის განსავითარებლად შიდა ქსელში. ვებ აპლიკაციების დაცულობის ანალიზი ხორციელდება იმ მოცულობით, რამდენადაც აუცილებელია ყველაზე სერიოზული მოწყვლადობის აღმოსაჩენად და სულ მცირე, შეტევის ერთი ვექტორის გამოვლენისთვის, რომელიც იძლევა კრიტიკულ რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობას;

− ყველაზე კრიტიკული მოწყვლადობის გამოყენება ქსელის პერიმეტრის გადასალახად. შემსრულებლის სპეციალისტების მიერ ხდება ქსელის პერიმეტრის გადალახვის შესაძლებლობის  ან შეუძლებლობის დადგენა. წარმატებული შეტევის შემთხვევაში, შემსრულებლის სპეციალისტები იღებენ წვდომას შიდა ქსელის რესურსებზე.

4.3	ეტაპი „შიდა ტესტირება“ (Gray Box)

დაცულობის ანალიზი შიდა დამრღვევის მხრიდან მიზნად ისახავს ნაკლოვანებების გამოვლენას, რომლებიც იძლევა თავდასხმების  რეალიზების შესაძლებლობას.

სამუშაოს ეს ეტაპი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ღონისძიებებს:

− ინფორმაციის შეგროვება. ხდება შიდა ქსელის კვანძების სიის შედგენა. ტარდება ქსელში IP მისამართის მოპოვების მექანიზმისა  და გარე მოწყობილობების დაკავშირების შესაძლებლობის ანალიზი. ტარდება ქსელის სეგმენტაციის ანალიზი;

− მიმდინარე სეგმენტიდან ხელმისაწვდომი კვანძების სკანირება, მოწყვლადობის არსებობის ტესტირების გარეშე; მოწყობილობების ტიპების, ოპერაციული სისტემების, აპლიკაციების განსაზღვრა გარე ზემოქმედებაზე რეაქციით. ხდება იდენტიფიცირებული სერვისების სიის შედგენა  სამუშაოების ჩატარების საზღვრებში შემავალ კვანძებზე;

− ქსელის სამსახურების მოწყვლადობის იდენტიფიცირება. ხდება ხელმისაწვდომი რესურსების სკანირების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი; ასევე  რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობის გამოვლრნა მართვის ინტერფეისების, დისტანციური წვდომის ან DBMS-ზე წვდომის გამოყენებით, რომლებიც არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი  იმ ქსელის მომხმარებლებისთვის, საიდანაც ხორციელდება სამუშაო. ხდება ქსელური სერვისების გამოვლენა, რომელთა გამოყენება შესაძლებელს ხდის ქსელური ტრაფიკის ხელში ჩაგდებას ან სხვა შეტევების განხორციელებას შიდა დამრღვევის მიერ;

− ინფრასტრუქტურული სერვისებისა და აპლიკაციების დაცულობის ანალიზი (DNS, ელფოსტა და ა.შ.). განისაზღვრება ინფრასტრუქტურულ  სერვისებსა და აპლიკაციებში მოწყვლადობის არსებობა ან არარსებობა (ასეთი სერვისების გამოყენების და ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში);

− შეტევებისგან ქსელის დაცულობის შეფასება არხის დონეზე. ხდება ხარვეზების არსებობის ან არარსებობის დადგენა ქსელური ინფრასტრუქტურის რეალიზაციაში, აგრეთვე არხისა  და ქსელის დონეების პროტოკოლების გამოყენებაში, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეტევების განსახორციელებლად;

− ქსელური ტრაფიკის ხელში ჩაგდება და ანალიზი. ირკვევა მონაცემთა გადაცემისთვის არა უსაფრთხო პროტოკოლების გამოყენების ფაქტები. გროვდება ინფორმაცია მომხმარებლების იდენტიფიკატორებისა და წარმოებული პაროლების შესახებ (თუ ეს შესაძლებელია);

− წვდომის მართვის აშკარა ხარვეზების გამოვლენა.  ხდება იმ რესურსების გამოვლენა, რომლებზეც წვდომის მიღებაც მოხერხდა  შეთანხმებული შეტევის ვექტორის გამოყენებით;

− პაროლების შერჩევა. ხდება  მომხმარებლების ლექსიკონის  პაროლების შერჩევა  (მათი არსებობის შემთხვევაში ლექსიკონს არჩევს შემსრულებელი დამკვეთის სააღრიცხვო ჩანაწერების  დაბლოკვის პოლიტიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით);

− ყველაზე საშიში მოწყვლადობის ექსპლუატაცია მოცემული სეგმენტის საზღვრებს გასვლის მიზნით. ხდება დამკვეთის კრიტიკულად მნიშვნელოვან სისტემებზე წვდომის შესაძლებლობის ან შეუძლებლობის დადგენა.

5	სამუშაოების ჩატარების შედეგი

სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებლის სპეციალისტები შეიმუშავებენ და წარუდგენენ დამკვეთს  ანგარიშს შიდა და გარე ტესტირების შედეგების შესახებ, რომელიც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემდეგს:

− ზოგადი ინფორმაცია და სამუშაოს მიმდინარეობის აღწერა;

− შესრულებული შემოწმების შედეგები:

- შემოწმებული აქტივების / სისტემების სია

- თითოეულ აქტივთან / სისტემასთან მიმართებით განხორციელებული სამუშაოების აღწერა

- თითოეულ აქტივთან / სისტემასთან მიმართებით სტატუსი - წარმატებით მოხდა თუ არა ტესტირება. თუ შეღწევა ვერ განხორციელდა უნდა იყოს მითითებული რა მეთოდებით მოხდა მცდელობა და რომ შეღწევა ვერ მოხერხდა

- თითოეულ აქტივთან / სისტემასთან მიმართებით, სადაც მოხდა შეღწევა - პრაქტიკული და დეტალური რეკომენდაცია, არსებული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად

6 მოთხოვნები სამუშაოების შედეგების გაფორმების მიმართ

სამუშაოების შედეგების წარდგენა დამკვეთისთვის ხდება ანგარიშის სახით ელექტრონული ფორმით.

7 სამუშაოების კონტროლისა და მიღების წესი

სამუშაოს შედეგების მიღება ხდება ხელშეკრულების შესაბამისად.

8 საგარანტიო მხარდაჭერა

სამუშაოების შედეგების საგარანტიო მხარდაჭერა უნდა მოიცავდეს დამკვეთის კონსულტაციებს გამოვლენილი ხარვეზებისა და სისუსტეების აღმოსაფხვრელად რეკომენდაციების განმარტებასა და საანგარიშო დოკუმენტების დებულებების ახსნა-განმარტებასთან დაკავშირებით.

საგარანტიო მხარდაჭერა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 2 თვეს შემსრულებელსა და დამკვეთს  შორის სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის დღიდან.